项目名称 ：融盛\*\*\* 提交用户测试时间：2019/3/6

一、测试进度

1、测试阶段：系统测试第一轮

2、用例执行进度：92%

3、主要风险：

1）多个基本功能存在问题，影响后续测试流程

2）原测试策略中页面数据检查不是测试重点，而实际发现大量问题，测试策略需要调整，测试范围扩大，导致测试工作量加大

解决方案：

1）加班优先解决影响阻塞问题

2）开发投入做简单的数据组合测试

二、BUG统计与分析

1、Bug趋势说明：

bug收敛，问题修改迟滞

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当日发现** | **当日关闭** | **累计合计** | **累计关闭** | **超过3天未关闭** | **A\B级Bug数** |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 |

2、Bug分析：

多个基本功能存在问题，影响后续测试流程；

现存的bug多为特殊场景、页面展示或优化类，不影响系统整体使用

3、严重Bug：

1）尚未解决A\B级Bug，阻塞流程

摘要

阻塞影响

处理进度

未解决天数

Redmine链接

2）累计发现A\B级Bug

摘要 Redmine链接